Republic of Yemen

Ministry of Education and Scientific Research

Al-Razi University

Faculty of Computer and IT

Cybersecurity & Network Department

الجمهورية اليمنية

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

جامعة الرازي

كلية الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

قسم الأمن السيبراني والشبكات

منصة الكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية مفتوحة المصدر

An Open-Source Endpoint Detection and Response (EDR) Platform

إعــــــــــــــداد:

عبدالخالق عمر محمد الورد           2022010107

عمر عبدالعزيز عباس الرباط          2022010060

رشيد محمد محمد شرف الدين         2022010034

عبدالحميد يحيى أحمد الحفاشي        2022013376

صالح مبخوت صالح النعيمي           2022012881

زياد أنور محمد المقطري               2022013732

إشـــــــــــراف:

الدكتور/ عدنان حيدر

وثيقة مشروع تخرج مقدَّمة إلى قسم الأمن السيبراني والشبكات استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني والشبكات.

2026-2025

## الملخص

## يشهد مجال الأمن السيبراني تصاعداً متواصلاً في التهديدات التي تستهدف الأجهزة الطرفية في المؤسسات، في ظل توسع العمل عن بُعد وانتشار البيئات الهجينة التي باتت تعرّض تلك الأجهزة لمخاطر متزايدة خارج نطاق الحماية التقليدية. وقد كشفت دراسة تطبيقية مستفيضة امتدت قرابة سنة ونصف عن غياب حل مفتوح المصدر حقيقي يجمع بين الكشف عن التهديدات والاستجابة لها ضمن منظومة متكاملة قابلة للنشر بيسر، إذ تعاني الحلول القائمة إما من اقتصارها على مكوّن واحد، أو من انتمائها إلى فئة مختلفة من حلول الأمن، أو من ضعف آليات الاستجابة وتعقيد التثبيت.

## انطلاقاً من هذه الفجوة، يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير منظومة متكاملة للكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية (EDR) مفتوحة المصدر في جميع مكوّناتها، تعمل على رصد سلوك الأجهزة باستمرار واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي والاستجابة لها آلياً أو بتدخل يدوي من المحلل الأمني، مع توفير رؤية مركزية موحدة لجميع الأحداث الأمنية، وضمان نشر المنظومة بخطوات بسيطة دون قيود تجارية.

## تتألف المنظومة المُطوَّرة من خمسة مكوّنات متكاملة: برنامج طرفي يُثبَّت على الأجهزة المُراقَبة، ومكوّن لإدارة الاتصالات، ومحرك للكشف عن التهديدات وفق معايير مجتمعية مفتوحة، ومحرك للاستجابة الآلية واليدوية، ولوحة تحكم مركزية للمحللين الأمنيين. وقد أثبتت اختبارات المحاكاة الواقعية فاعلية المنظومة في الكشف عن التهديدات وسرعة الاستجابة لها مقارنةً بالحلول المُقيَّمة.

## يُثبت هذا المشروع إمكانية بناء منظومة أمنية مكتملة ومفتوحة المصدر تسد الفجوات الجوهرية في المشهد القائم. ويُوصى في المراحل المستقبلية بتوسيع نطاق دعم الأجهزة الطرفية ليشمل أنظمة تشغيل أخرى، وتعزيز قدرات الكشف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير سيناريوهات الاستجابة التلقائية لمواجهة تهديدات أكثر تعقيداً.

## الكلمات المفتاحية

## الكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية، الأمن السيبراني، البرمجيات مفتوحة المصدر، الكشف عن التهديدات، الاستجابة للحوادث الأمنية، المراقبة في الوقت الفعلي، المعمارية الموزعة.

## Abstract

## The growing sophistication of cybersecurity threats has made organizational endpoints — including desktops, laptops, and servers — the most frequently targeted assets in enterprise infrastructure, a risk further amplified by the widespread adoption of remote and hybrid work environments. While open-source solutions exist in this space, an extensive empirical study conducted over approximately one and a half years revealed a significant gap: no existing open-source solution provides a complete, fully integrated Endpoint Detection and Response (EDR) system. Evaluated solutions either cover only a single component, belong to a different security category, or lack effective response capabilities and deployment simplicity.

## This project addresses that gap by designing and developing a fully open-source EDR system with five integrated components — an endpoint agent, a connection manager, a threat detection engine, a response engine, and a centralized security dashboard. The system continuously monitors endpoint behavior, detects threats in real time using community-maintained detection rules mapped to a globally recognized threat classification framework, and responds to incidents both automatically and through analyst-driven actions. All server-side components are deployable in a single command with no commercial restrictions.

## Validation through real-world attack simulations demonstrated effective threat detection and low response latency compared to the evaluated existing solutions. Future development directions include extending endpoint support to Linux and macOS platforms, incorporating artificial intelligence techniques to strengthen detection capabilities, and expanding automated response coverage for more complex attack scenarios.

## Keywords

## Endpoint Detection and Response (EDR), Open-Source Security, Threat Detection, Incident Response, Real-Time Monitoring, Distributed Architecture, Security Operations.

## التفويض

## نحن الطلاب الموقّعون أدناه نُقرّ ونُعلن بأن مشروع التخرج الموسوم بـ:

## " تصميم وتطوير منظومة متكاملة للكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية  (EDR) "

## هو عملٌ أنجزناه بأنفسنا، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني والشبكات، بكلية علوم الحاسوب، جامعة الرازي. وقد تمّت الإشارة إلى جميع المصادر والمراجع التقنية والأكاديمية المستخدمة في هذا العمل توثيقاً صحيحاً وأميناً وفق الأسلوب المعتمد. كما نُقرّ بأن هذا المشروع لم يُقدَّم من قبل للحصول على أي درجة علمية أو مؤهل أكاديمي في هذه المؤسسة أو في أي مؤسسة أخرى.

| ## التوقيع | ## الرقم الجامعي | ## اسم الطالب |
| --- | --- | --- |
|  | ## 2022010107 | ## عبدالخالق عمر محمد الورد |
|  | ## 2022010060 | ## عمر عبدالعزيز عباس الرباط |
|  | ## 2022010034 | ## رشيد محمد محمد شرف الدين |
|  | ## 2022013376 | ## عبدالحميد يحيى أحمد الحفاشي |
|  | ## 2022012881 | ## صالح مبخوت صالح النعيمي |
|  | ## 2022013732 | ## زياد أنور محمد المقطري |

## شكر وتقدير

كل الحمد والشكر يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى الله عز وجل، الذي جعل إنجاز هذا العمل ممكناً بفضل هدايته وتوفيقه. ونتقدم  بخالص امتناننا لمشرفنا الدكتور عدنان حيدر، الذي كانت خبرته وتوجيهاته الصبورة ومشاركته النقدية في أفكارنا أمراً لا غنى عنه في كل مرحلة من مراحل هذا المشروع. وقد تركت إرشاداته انطباعاً دائماً على هذا العمل وعلى نمونا كمهندسين.

ونحن ممتنون لأعضاء هيئة التدريس في قسم الأمن السيبراني والشبكات بجامعة الرازي، الذين شكلت تعليماتهم المتفانية الأساس الأكاديمي الذي يقوم عليه هذا المشروع. وداخل القسم، نود أن نتقدم بشكر خاص للدكتور عبد الرحمن مثنى، الذي تكرم بتخصيص الوقت للإجابة على أسئلتنا وتقديم اقتراحات مفيدة بشأن مواضيع معينة في مشروعنا.

## ونُثمّن جهود مجتمع الأمن السيبراني مفتوح المصدر العالمي، ولا سيّما المساهمين في مستودع قواعد Sigma ، الذين شكّلت إسهاماتهم المتاحة للجميع الركيزة التقنية الأساسية لهذه المنظومة.

## وفي الختام، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لأسرنا الكريمة على ما قدّموه من دعم لا يتوقف وصبر لا ينضب وتشجيع متواصل طوال مسيرة هذا العمل؛ فهذا  الإنجاز ثمرة ثقتهم بنا وعطائهم الذي لا يُحدّ.

## شهادة المشرف

## أشهد بأن مشروع التخرج الموسوم بـ:

## " تصميم وتطوير منظومة متكاملة للكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية  (EDR) "

## المُعدّ من قِبَل الطلاب:

- عبد الخالق عمر محمد الورد

- عمر عبد العزيز عباس الرباط

- رشيد محمد محمد شرف الدين

- عبد الحميد يحيى أحمد الحفاشي

- صالح مبخوت صالح النعيمي

- زياد أنور محمد المقطري

## قد أُنجز تحت إشرافي المباشر في قسم الأمن السيبراني والشبكات، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني والشبكات، بكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، جامعة الرازي. وأُقرّ بأن هذا العمل يستوفي المعايير الأكاديمية والتقنية المطلوبة لمشاريع التخرج في هذا التخصص.

| د. عدنان حيدر | اسم المشرف: |
| --- | --- |
| أستاذ الشبكات المساعد، كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | اللقب العلمي: |
| جامعة الرازي — صنعاء، الجمهورية اليمنية | المؤسسة: |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | التوقيع: |

قرار لجنة الحكم والمناقشة

## بناءً على المناقشة العلمية والتقنية التي أُجريت لمشروع التخرج المقدَّم من طلاب قسم الأمن السيبراني والشبكات، كلية الحاسوب وتقنية المعلومات، جامعة الرازي، الموسوم بـ:

## " تصميم وتطوير منظومة متكاملة للكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية  (EDR) "

## وبعد الاطلاع على محتوى المشروع ومرفقاته، ومناقشة الطلاب في جوانبه العلمية والتطبيقية والتقنية، قرّرت اللجنة قبول هذا المشروع استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني والشبكات.

- أولاً — المشرف

| التوقيع | المنصب | الاسم | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | أستاذ الشبكات المساعد | د.عدنان حيدر |  |

## ثانياً — لجنة المناقشة والتقييم

| التوقيع | المنصب | الاسم | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |

## عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

## أ.م.د/ يحيى الأشموري

## التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

# الفصل الأول

# المقدمة

## 1.1 المقدمة - Introduction:

شهد مجال الأمن السيبراني في السنوات الأخيرة تحوّلاً جوهرياً في طبيعة التهديدات وأساليب التعامل معها؛ إذ لم تعد الهجمات مقتصرة على محاولات الاختراق المباشرة عبر الشبكات، بل باتت الأجهزة الطرفية — من حواسيب مكتبية ومحمولة وخوادم — تُمثّل نقطة الدخول الأكثر استهدافاً في البنى التحتية للمؤسسات. وتتقاطع على هذه الأجهزة صلاحيات المستخدمين وبيانات العمل الحساسة والتطبيقات الحيوية، مما يجعلها الهدف المفضّل لدى المهاجمين الذين يسعون إلى التمركز داخل البنية التحتية وتحقيق حضور طويل الأمد فيها. وقد أسهم توسّع نطاق العمل عن بُعد وانتشار بيئات العمل الهجينة في تضخيم هذه المخاطر، إذ بات الجهاز الطرفي يعمل خارج نطاق الحماية التقليدية التي توفّرها الشبكة الداخلية، وهو ما جعل إدارة أمن الأجهزة الطرفية ومراقبتها مركزياً ضرورةً تشغيلية لا غنى عنها.[1].

وفي هذا السياق، اتّضح قصور حلول الحماية التقليدية أمام نمط جديد من التهديدات يتميّز بالتعقيد والتكيّف. فحلول مكافحة البرمجيات الخبيثة، وإن أضافت في السنوات الأخيرة قدراً من التحليل السلوكي، إلا أن نطاق عملها يظل محدوداً بحدود الجهاز الواحد وما يجري عليه من أحداث مباشرة، دون أن توفّر القدرة على رصد سلوك العمليات والملفات والاتصالات الشبكية في الوقت الفعلي عبر بيئة مؤسسية موزّعة. يُضاف إلى ذلك غياب آلية استجابة منظّمة ومركزية حين يُكتشف النشاط الشاذ، وافتقارها إلى القدرة على تتبّع سلسلة الأحداث المتصلة عبر أجهزة متعددة لفهم السياق الكامل للحادثة الأمنية [2]. ومن هنا برزت منظومة الكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية (Endpoint Detection and Response — EDR)  بوصفها الجيل المتقدّم من حلول الحماية، القادر على الجمع بين المراقبة المستمرة لسلوك الجهاز واكتشاف التهديدات المعقّدة والاستجابة لها ضمن منظومة موحّدة ومتكاملة .[3]

وانطلاقاً من هذا الإدراك، توجّه هذا المشروع منذ بدايته نحو استكشاف الحلول مفتوحة المصدر في مجال (EDR)  تحديداً، وقد استغرق المشروع في مرحلته التأسيسية قرابة سنة ونصف من البحث والدراسة والاختبار العملي لأبرز الحلول القائمة في هذا المجال، شملت منظومتَي (OpenEDR) و(Wazuh)  بصورة رئيسة، إلى جانب (Osquery)  و(Velociraptor)  بصورة مكمّلة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الفجوات القائمة في هذه الحلول لا تزال جوهرية، سواء على صعيد اكتمال مكوّنات المنظومة، أم على صعيد بساطة التثبيت وفاعلية الاستجابة وصدق الانتماء إلى فئة (EDR). وقد شكّلت هذه الفجوات الدافع المباشر لبناء المنظومة المقترَحة في هذا المشروع بوصفها استجابةً عملية ومدروسة لكل إشكالية رُصدت خلال مرحلة الاستكشاف.

## 1.2 تعريف المشروع -   Definition of the Project:

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير منظومة متكاملة للكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية (Endpoint Detection and Response — EDR)، مفتوحة المصدر في جميع مكوّناتها، تعالج الإشكاليات الجوهرية المُرصَدة في الحلول القائمة خلال مرحلة البحث والتقييم. وتقوم المنظومة على دورة أمنية نشطة تبدأ بالرصد المستمر وتمر بالكشف وتنتهي بالاستجابة الفورية، سواء أكانت آلية يُطلقها النظام عند استيفاء شروط محددة، أم يدوية يتخذها المحلل الأمني عبر لوحة التحكم.

### 1.2.1 المكونات الرئيسية للمنظومة

تعتمد المنظومة على معمارية موزّعة متعددة الطبقات تتألف من أربعة مكوّنات رئيسية مستقلة ومترابطة:

أولاً — البرنامج الطرفي: (EDR Agent)

برنامج يُثبَّت على أجهزة ويندوز المُراقَبة ويعمل بأعلى صلاحيات النظام (NT AUTHORITY\SYSTEM)، مهمته جمع الأحداث الأمنية المتعلقة بسلوك العمليات والملفات والشبكة وغيرها عبر آلية تتبع أحداث ويندوز (ETW — Event Tracing for Windows) التي تعمل في نواة نظام التشغيل (OS-Kernel)، وإرسالها إلى مكوّن الاتصال المركزي عبر قناة اتصال آمنة مشفّرة. ويتضمن البرنامج الطرفي محرك استجابة محلياً يُتيح له تنفيذ إجراءات فورية دون انتظار أوامر من المنظومة المركزية، مما يُقلّص زمن الاستجابة في السيناريوهات الحرجة.

ثانياً — مدير الاتصالِ (Connection Manager)

المكوّن المسؤول عن إدارة قنوات التواصل بين البرامج الطرفية والمنظومة المركزية، يستقبل الأحداث الواردة ويمررها إلى محرك الكشف، ويُحيل أوامر الاستجابة الصادرة إلى الأجهزة المعنية. ويتولى أيضاً تسجيل الأجهزة وإدارة هويّتها وشهاداتها الأمنية ورصد حالة اتصالها.

ثالثاً — محرِّكُ الكشفِ (Sigma Detection Engine)

المكوّن المحوري في منظومة الكشف، يحلّل الأحداث الواردة في الوقت الفعلي بمطابقتها مع قواعد الكشف المعيارية (Sigma)، ويُنفّذ تحليل ارتباط التنبيهات (Alert Correlation) لتتبّع سلاسل التنبيهات المتصلة زمنياً، ويحسب درجة خطورة ديناميكية لكل تنبيه وفق إطار (MITRE ATT&CK). ويُصدر التنبيهات الناتجة إلى بقية مكوّنات المنظومة المتعلقة لاتخاذ الإجراء المناسب.

رابعاً — محرك الاستجابة (Response Engine)

المكوّن المسؤول عن تنفيذ إجراءات الاستجابة بشقّيها؛ فعلى صعيد الاستجابة الآلية يطلق المحرك إجراءات فورية كعزل الجهاز وإيقاف العمليات الخطِرة فور استيفاء قواعد ذات أولوية قصوى. وعلى صعيد الاستجابة اليدوية يُنفّذ الأوامر الصادرة من المحلل عبر لوحة التحكم، والتي تغطي طيفاً واسعاً من إجراءات التدخل والاحتواء وجمع الأدلة الجنائية الرقمية.

خامساً — لوحةُ التحكُّمِ (Security Operations Dashboard)

توفّر للمحلل الأمني رؤية موحّدة وأدوات تشغيلية متكاملة تشمل جوانب المراقبة والكشف والاستجابة وإدارة المنظومة، وتُمثّل نقطة التحكم الرئيسية في جميع عمليات مركز العمليات الأمنية.

### 1.2.2 البنية التحتية المساندة

تستند المنظومة في عملها إلى ثلاثة مكوّنات تحتية مشتركة: قاعدة بيانات (PostgreSQL) لتخزين بيانات الأجهزة والتنبيهات والأحداث وقواعد الكشف وسجلات التدقيق، ووسيط رسائل (Apache Kafka)  بوصفه العمود الفقري لنقل الأحداث والتنبيهات في الوقت الفعلي بين مكوّنات المنظومة، وذاكرة تخزين مؤقتة (Redis) لتخزين سياق ارتباط الأحداث وتسريع الاستعلامات المتكررة.

### 1.2.3 دورة تدفُّق البيانات

يسير تدفق البيانات في المنظومة وفق مسار واضح؛ يجمع البرنامج الطرفي الأحداث ويرسلها إلى مدير الاتصال الذي يحيلها إلى محرك الكشف عبر وسيط الرسائل. يطابق محرك الكشف هذه الأحداث مع قواعد (Sigma) وينتج التنبيهات التي تُعرض على لوحة التحكم. وفي الاتجاه المعاكس، تصدر أوامر الاستجابة من المحلل عبر لوحة التحكم إلى محرك الاستجابة الذي يُحيل الأوامر اللازمة إلى البرنامج الطرفي المعني.

### 1.2.4 نموذج النشر والتثبيت

صُمِّمت المنظومة ليكون نشرها بسيطاً ومحلياً بالكامل؛ إذ تُرفع جميع المكوّنات المركزية بأمر واحد عبر  (Docker Compose)   دون أي تكوين يدوي إضافي، فيما يجري تثبيت البرنامج الطرفي على الأجهزة بخطوات محدودة دون الاعتماد على خدمات سحابية خارجية أو أدوات تابعة لجهات ثالثة.

## 1.3 تحديد المشكلة - : Problem Statement

على مدى قرابة سنة ونصف مما سبق تطوير هذا المشروع، جرى استكشاف أبرز الحلول مفتوحة المصدر التي تُصنَّف ضمن فئة  (EDR)، وذلك من خلال مراجعة أكاديمية للأدبيات المنشورة، واختبارات عملية مستفيضة شملت التثبيت والتشغيل وتنفيذ هجمات محاكاة، ومتابعة مجتمعات المستخدمين والمنتديات الفنية المتخصصة. وقد أسفرت هذه الدراسة الشاملة عن رصد منظومة من المشكلات الجوهرية يمكن تقسيمها على محورين رئيسيين:

أوَّلاً — الإشكالياتُ المُكتَشَفةُ في منظومةِ: (OpenEDR)

كَشَفَتِ المراجعةُ النظريةُ للأدبياتِ المنشورةِ والتحليلُ الأوَّليُّ للمشروعِ أنَّ (OpenEDR) لا تُمثِّلُ منظومةَ (EDR) متكاملةَ المكوِّناتِ، بل تَقتصرُ في جوهرِها على مكوِّنٍ واحدٍ هو البرنامجُ الطرفيُّ (Agent) الذي يَجري تشغيلُه على الجهازِ المُراقَبِ؛ إذ يظلُّ كلٌّ من الخادمِ ولوحةِ التحكُّمِ — وهما الركيزتانِ اللتانِ تُكمِلانِ دورةَ الكشفِ والاستجابةِ — حكراً على المنصةِ السحابيةِ التجاريةِ الخاصةِ بالشركةِ. وهذا ما أَكَّدَه الفحصُ المباشرُ للمستودعِ البرمجيِّ على (GitHub)، الذي لا يَحتوي سوى على كودِ البرنامجِ الطرفيِّ دونَ سواهُ. وبذلكَ يستخدمُ هذا النموذجُ صفةَ "مفتوحِ المصدرِ" واجهةً تسويقيةً، بينَما يبقى النظامُ بمجملِه مقيَّداً بالاشتراكِ التجاريِّ الذي يَنتقلُ إليه بعدَ فترةِ تجريبٍ مجانيةٍ لا تتجاوزُ أربعةَ عشرَ يوماً.

وقد جرى بعدَ ذلكَ محاولةُ بناءِ البرنامجِ الطرفيِّ من مستودعِه البرمجيِّ مباشرةً، غيرَ أنَّ هذه المحاولةَ اصطدمَتْ بعقباتٍ تقنيةٍ حالَتْ دونَ إتمامِها؛ إذ تَبيَّنَ أنَّ الكودَ المصدريَّ يَستندُ إلى إصداراتٍ من مكتباتٍ برمجيةٍ أُوقِفَ دعمُها أو حلَّتْ محلَّها إصداراتٌ أحدثُ غيرُ متوافقةٍ. ويَعكسُ ذلك حالةَ الركودِ التطويريِّ التي يَعانيهِ المشروعُ، إذ يُشيرُ سجلُّ التعديلاتِ إلى أنَّ آخرَ تحديثٍ أُجرِيَ على الكودِ كانَ قبلَ نحوِ سنتينِ. وقد أكَّدَتْ متابعةُ مجتمعاتِ المستخدمينَ الخاصةِ بالمشروعِ أنَّ هذه الإشكاليةَ ليسَتْ حالةً فرديةً، بل يُعانيها طيفٌ واسعٌ من المستخدمينَ الذينَ سعوا إلى بناءِ البرنامجِ الطرفيِّ من المصدرِ.

وعلى صعيدِ تجربةِ نشرِ البرنامجِ الطرفيِّ عبرَ المنصةِ السحابيةِ، اتَّضحَ أنَّ العمليةَ تستلزمُ خطواتٍ تحضيريةٍ متعدِّدةٍ؛ إذ يستلزمُ التشغيلُ تثبيتَ أداةِ (Sysmon) مسبقاً للاعتمادِ عليها في تسجيلِ بعضِ فئاتِ الأحداثِ، فضلاً عن تثبيتِ أداةِ (Filebeat) بوصفِها الطبقةَ المسؤولةَ عن إرسالِ الأحداثِ المُجمَّعةِ إلى الخادمِ، ثمَّ إجراءِ إعداداتٍ مكثَّفةٍ على المنصةِ السحابيةِ عقبَ الانتهاءِ من التثبيتِ. يُضافُ إلى ذلك أنَّ واجهةَ المنصةِ تَزخرُ بمصطلحاتٍ مرتبطةٍ بمنظومةِ منتجاتِ الشركةِ، ممَّا يصعب استيعابَها على المستخدمِ غيرِ المعتادِ على تلكَ المنتجاتِ. والأخطرُ من كلِّ ذلك أنَّ آلياتِ الاستجابةِ (Response Mechanisms) غائبةٌ تماماً عن نواةِ المنظومةِ، إذ يَقتصرُ التعاملُ مع التهديداتِ المكتشَفةِ على إصدارِ التنبيهاتِ دونَ أيِّ إجراءٍ آليٍّ مُصاحِبٍ.

ثانياً — الإشكاليات المُكتشَفة في منظومة (Wazuh)

انتقلت الدراسة إلى منظومة (Wazuh) التي تُقدّم نفسها بوصفها حلاً مفتوح المصدر، غير أن التصنيف الأدق لها — كما يصفها كثير من المستخدمين في المنتديات التقنية المتخصصة — يضعها ضمن فئة إدارة معلومات الأمن والأحداث (SIEM)، لا ضمن فئة (EDR) بمعناها الدقيق الذي يستلزم مراقبةً سلوكيةً مستمرة مع استجابة آلية او يدوية.

وقد تكشّف من خلال المراجعة المعمّقة أن المشروع في جوهره تجميعٌ لأدوات مفتوحة المصدر متنوعة أُعيد دمجها ضمن مستودعات تملكها الشركة. ولا يكمن الإشكال في هذا النهج بحد ذاته، فالاستفادة من أدوات متعددة ضمن مشروع واحد ممارسةٌ هندسية مشروعة، غير أن الإشكال يتمثّل في غياب التحسين الفعلي للأدوات المُدمَجة وعدم أتمتة الإجراءات التي كان بالإمكان أتمتتها. وقد أفضى ذلك إلى تعقيد بنيوي مرتفع تجلّى في توزّع الأكواد المصدرية على أكثر من ثلاثين مستودعاً منفصلاً تحتوي مئات المجلدات، مما جعل محاولة بناء المشروع من المصدر مسعىً عسيراً واجهنا فيه عقبات تقنية متشعبة. ولهذا اتُّبع في عملية التقييم المسار الأخر المتمثّل في الصورة الجاهزة للنظام التي توفّرها الشركة.

وعلى صعيدِ الأداءِ، جرى تقييمُ (Wazuh) عمليااً بمحاكاةِ هجماتٍ حقيقيةٍ باستخدامِ أداةِ  (Atomic Red Team)، وهي المنهجيةُ ذاتُها التي اعتمدَتْها ورقةٌ بحثيةٌ سابقةٌ في تقييمِ منظومةِ  (OpenEDR) [2] . وقد أظهرت النتائج قدرةً معقولة على الكشف، إلا أنها كشفت عن جملة من الإشكاليات الجوهرية؛ إذ رُصد تأخّر ملحوظ في وصول التنبيهات إلى واجهة الإدارة عقب تنفيذ الهجمة، مع ضعف في وضوح عرضها وترتيبها. يُضاف إلى ذلك غياب شبه كامل لآليات الاستجابة ، وصعوبة ظاهرة في ربط الأحداث المكتشَفة بإطار (MITRE ATT&CK) عبر الواجهة، وتعقيد بالغ في تخصيص لوحة التحكم وضبطها. وعلى صعيد قابلية التوسع، تعتمد المنظومة صيغةً خاصة بها لتعريف قواعد الكشف مبنية على (XML)، مما يُصعب دمج قواعد الكشف المعيارية المنتشرة في المجتمع الأمني كقواعد (Sigma)، ويُقيّد قدرة فريق الأمن على الاستفادة من المستودعات المجتمعية المتاحة لتلك القواعد وتحديثها باستمرار.

وتتمحور المشكلة الجوهرية التي يعالجها هذا المشروع في غياب منظومة مفتوحة المصدر بصورة حقيقية وكاملة، تشتمل على جميع مكوّناتها الأساسية — البرنامج الطرفي والخادم ولوحة التحكم — ضمن حل واحد متكامل، بسيط النشر، قادر على الكشف الفعّال والاستجابة، معتمد على معايير مفتوحة قابلة للتوسع كقواعد (Sigma)، وخالٍ من القيود التجارية التي تُفرغ مفهوم "مفتوح المصدر" من مضمونه.[3]

## 1.4 أهداف المشروع (Project Objectives)

يسعى هذا المشروع إلى تحقيق هدف رئيسي محدد، يتفرع عنه جملة من الأهداف التفصيلية المتكاملة.

الهدفُ الرئيسي: تصميم وتطوير منظومة متكاملة للكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية (EDR)، مفتوحة المصدر في جميع مكوّناتها، تعالج الفجوات الجوهرية المُرصَدة في الحلول القائمة على صعيد الاكتمال البنيوي وبساطة النشر والاستجابة — آلياً وبتدخّل يدوي على حدٍّ سواء.

الأهداف التفصيلية:

رصد الأجهزة الطرفية وجمع الأحداث: بناء برنامج طرفي (Agent) منخفض الاستهلاك يعمل على أنظمة ويندوز، يرصد أحداث العمليات والملفات والشبكة والسجل وغيرها عبر آلية تتبع الأحداث (ETW — Event Tracing for Windows)، ويرسلها إلى الخادم في الوقت الفعلي عبر قناة اتصال آمنة، دون التأثير على أداء الجهاز المُراقَب.

الكشف عن التهديدات والاستجابة لها: تطوير محرك كشف مركزي يحلّل الأحداث الواردة في الوقت الفعلي بمطابقتها مع قواعد الكشف المعيارية (Sigma)، ويُصدر التنبيهات المصنَّفة وفق إطار (MITRE ATT&CK)، ويدعم الاستجابة آلياً عند استيفاء شروط محددة، أو يدوياً عبر لوحة التحكم بطيف واسع من الإجراءات كعزل الجهاز وإيقاف العمليات وجمع الأدلة الجنائية الرقمية.

الإدارة والمراقبة المركزية: بناء لوحة تحكم تتيح مراقبة جميع الأجهزة الطرفية المُراقَبة، وعرض التنبيهات والتهديدات وربطها بإطار (MITRE ATT&CK)، وإدارة استجابات الحوادث وسجلات التدقيق وقواعد الكشف من واجهة موحّدة.

انعدام القيود وسهولة النشر: إتاحة جميع مكوّنات المنظومة بوصفها مشروعاً مفتوح المصدر دون أي قيود تجارية، مع ضمان أن يكون نشر المكوّنات المركزية بأمر واحد دون تكوين يدوي إضافي، وتثبيت البرنامج الطرفي بخطوات محدودة جدا دون الاعتماد على خدمات خارجية.

## 1.5 أهمية المشروع  (Project Importance) :

تتجلى أهمية هذا المشروع في ثلاثة محاور متكاملة:

على الصعيد التقني، يعالج المشروع فجوةً حقيقية وموثّقة في مشهد الحلول مفتوحة المصدر؛ إذ أثبتت الدراسة التطبيقية المستفيضة أنه لا تتوفر حتى الآن منظومة (EDR) مكتملة المكوّنات ومفتوحة المصدر في جميعها، وأن الحلول التي تتبنى هذا الوصف إما تقتصر على مكوّن واحد كما في  (OpenEDR)، أو تنتمي في حقيقتها إلى فئة مختلفة كما في (Wazuh). ومن ثَمَّ يُمثّل هذا المشروع محاولةً جادة لسد هذه الفجوة ببناء حقيقي شامل المكوّنات .

على صعيدِ الشفافيةِ والتحكُّمِ، يُتيح المصدر المفتوح للمؤسسات فحص المنظومة وفهم آلية عملها وتعديلها وتكييفها وفق بيئاتها وسياساتها الأمنية الخاصة، وهو بُعد جوهري تفتقر إليه المنتجات التجارية المغلقة التي تُلزم المستخدم بقبول آليات الكشف والاستجابة دون أي قدرة على التحقق منها أو التأثير فيها. ويكتسب هذا البُعد أهمية مضاعفة حين يتعلق الأمر بمنظومة أمنية تعمل بأعلى صلاحيات النظام وتطّلع على حركة بيانات المؤسسة بالكامل.

على صعيدِ معياريةِ الكشفِ وقابليةِ الصيانةِ، يعتمد المشروع على قواعد الكشف المعيارية (Sigma) المدعومة بمجتمع أمني نشط ومتنامٍ، مما يُتيح مواكبة التهديدات الناشئة وتوسيع قواعد الكشف وتحديثها باستمرار دون الاعتماد على جهد داخلي مغلق. ويُعدّ هذا الاختيار ميزةً استراتيجية تُعزز قابلية صيانة المنظومة وتضمن استمرارية فاعليتها على المدى البعيد [5][6]  .

## 1.6 نطاق وحدود المشروع (Project Scope and Limitations)

النطاق: يتمحور هذا المشروع حول تطوير منظومة (EDR) مكتملة المكوّنات — البرنامج الطرفي ومكوّن الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة ولوحة التحكم — وتعمل جميعها ضمن بيئة مفتوحة المصدر. يستهدف البرنامج الطرفي أجهزة ويندوز، ويجمع أحداث العمليات والملفات والشبكة وغيرها، ويُحيلها إلى محرك الكشف الذي يحللها وفق قواعد (Sigma) ويُصدر التنبيهات ويُطلق إجراءات الاستجابة المناسبة. وتُتيح لوحة التحكم رؤيةً مركزيةً موحّدةً لجميع الأحداث والتنبيهات المُصنَّفة وفق إطار (MITRE ATT&CK)، فضلاً عن إدارة الأجهزة المُراقَبة وتنفيذ إجراءات الاستجابة يدوياً. وتستهدف المنظومة في مجملها توفير بيئة متكاملة للكشف والاستجابة قابلة للنشر بخطوات محدودة [6] .

الحدود: يقتصر البرنامج الطرفي في هذه المرحلة على بيئات ويندوز دون سواها من أنظمة التشغيل، في حين تبقى بقية مكوّنات المنظومة مستقلة عن نظام التشغيل وقادرة على استقبال أي برنامج طرفي مستقبلاً. ويعتمد البرنامج الطرفي على آلية (ETW) لجمع الأحداث من مستوى النواة في الوقت الفعلي — وهي الآلية ذاتها التي تعتمدها أدوات كـ(Sysmon) و(Windows Defender) — غير أنه يعمل في وضع المستخدم (User Mode) لا في وضع النواة مباشرةً، نظراً لاشتراط مايكروسوفت الحصول على شهادة توقيع خاصة لتشغيل برامج التشغيل في وضع النواة  (Kernel Mode Driver Signing Certificate)، وهو ما يُمثّل قيداً موثّقاً يواجهه معظم مشاريع الأمن مفتوحة المصدر في هذا المجال. كما يعتمد محرك الكشف على نهج قائم على القواعد المعيارية (Rule-based Detection) ولا يتضمّن نماذج تعلّم آلي. وتستهدف المنظومة بيئات الاختبار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا تُعدّ بديلاً من منصات الأمن المؤسسية الكاملة ذات المتطلبات التشغيلية الضخمة.

## 1.7 الأدوات المستخدمة في المشروع  (Tools Used in the Project)

اعتمد تطوير هذا المشروع على مجموعة من الأدوات والتقنيات المتكاملة التي تغطي جميع مكوّنات المنظومة، ويوضح الجدول التالي أبرزها مع الغرض من توظيف كل منها.

| الغرض من الاستخدام | الوصف | الأداة / التقنية |
| --- | --- | --- |
| تطوير البرنامج الطرفي ومكوّن الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة | لغة برمجة عالية الأداء | Go (Golang) |
| تطوير لوحة التحكم المركزية | إطار عمل لبناء واجهات المستخدم التفاعلية | React / TypeScript / Vite |
| تخزين بيانات الأجهزة والتنبيهات والأحداث وقواعد الكشف وسجلات التدقيق | نظام إدارة قواعد بيانات علائقية | PostgreSQL 16 |
| نقل الأحداث والتنبيهات في الوقت الفعلي بين مكوّنات المنظومة | منصة تدفق أحداث موزّعة | Apache Kafka |
| تخزين سياق الارتباط بين الأحداث وتسريع الاستعلامات المتكررة | نظام تخزين في الذاكرة عالي السرعة | Redis 7 |
| الاتصال المهيكل عالي الأداء بين البرنامج الطرفي ومكوّن الاتصال | إطار عمل لاستدعاء الإجراءات عن بُعد | gRPC / Protocol Buffers |
| جمع الأحداث الأمنية في الوقت الفعلي من نظام التشغيل | آلية تتبع أحداث ويندوز تعمل على مستوى النواة | ETW (Event Tracing for Windows) |
| بناء المكوّنات المركزية ونشرها وتشغيلها في بيئة موحّدة | منصة لتشغيل التطبيقات في حاويات معزولة | Docker / Docker Compose |
| توفير قواعد الكشف عن التهديدات المعروفة وتحديثها باستمرار | مستودع قواعد الكشف المعيارية المجتمعية | SigmaHQ Rules |
| تصنيف التنبيهات وإثراء سياقها الأمني لدعم تحليل الحوادث | إطار تصنيف تكتيكات الهجوم وتقنياته | MITRE ATT&CK |

## 1.8 المنهجية المستخدمة (Research Methodology)

اعتمد هذا المشروع منهجية التطوير (Agile)، وهي منهجية قائمة على التطوير التكراري المتدرّج الذي يُتيح مراجعة المتطلبات وتحسين المكوّنات بصورة مستمرة بدلاً من التقيّد بخطة ثابتة لا تتغير. وقد جاء هذا الاختيار متوافقاً مع طبيعة المشروع الاستكشافية التي استلزمت تعديل قرارات التصميم بناءً على ما تكشّف من إشكاليات خلال مرحلة التقييم العملي، وسار التطوير وفق ثلاث مراحل متتالية:

المرحلةُ الأولى — المراجعةُ والتقييمُ:  جرى في هذه المرحلة تحليل الحلول مفتوحة المصدر القائمة في مجال (EDR) من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية ومقارنة الميزات، وذلك لاستخلاص المتطلبات الجوهرية للمنظومة المقترَحة. وشملت الدراسة التطبيقية تثبيت أبرز تلك الحلول — (OpenEDR) و(Wazuh) و(Osquery) و(Velociraptor) — واختبارها عمليا وتوثيق إشكالياتها بصورة منهجية، مما أسفر عن تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للمنظومة، أبرزها: الاكتمال البنيوي، ومعيارية الكشف عبر قواعد (Sigma)، وفاعلية الاستجابة الآلية واليدوية، وبساطة النشر في بيئة محلية .

المرحلةُ الثانيةُ — التصميمُ والتطويرُ: بناءً على نتائج مرحلة تحليل المتطلبات، جرى تصميم معمارية المنظومة وفق نهج موزّع متعدد الطبقات (Multi-tier Distributed Architecture) يُركّز على الاستقلالية بين المكوّنات وقابلية التوسع والصيانة. وحُدّدت في هذه المرحلة حدود كل مكوّن ومساؤوليته، وخُطّطت قنوات التواصل بين مكوّن الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة ولوحة التحكم والبرنامج الطرفي، وجرى اختيار المكوّنات التحتية المساندة — (Kafka) و(Redis) و(PostgreSQL)  — بناءً على متطلبات المعالجة الآنية وحجم البيانات المتوقع.

المرحلةُ الثالثةُ — التطوير والتنفيذ: جرى تطوير المنظومة على دورات تكرارية قصيرة (Sprints) وفق منهجية (Agile)، بحيث حُدّدت في بداية كل دورة المهام ذات الأولوية، ثم طُوّر المكوّن المقابل لها واختُبر قبل الانتقال إلى الدورة التالية. وجرى تطوير البرنامج الطرفي ومكوّن الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة باستخدام لغة (Go)، ولوحة التحكم باستخدام  (React/TypeScript)، مع إيلاء الأولوية لتحقيق التكامل بين المكوّنات وبساطة نشرها عبر ملف (docker-compose.yml) واحد.

المرحلة الرابعة — الاختبار والتحقق:  جرى اختبار المنظومة في بيئة معزولة باستخدام أداة (Atomic Red Team) لمحاكاة هجمات حقيقية وفق تكتيكات وتقنيات إطار (MITRE ATT&CK)، وذلك للتحقق من معدلات الكشف وزمن التنبيه وفاعلية الاستجابة الآلية واليدوية. وشملت الاختبارات سيناريوهات متعددة تُغطي فئات مختلفة من التهديدات، وجرى توثيق النتائج ومقارنتها بالحلول القائمة التي خضعت للتقييم في المرحلة الأولى.

المرحلة الخامسة — التوثيق(Documentation) : جرى توثيق جميع مكوّنات المنظومة ومعماريتها وآليات الاتصال بينها، وتوثيق نتائج الاختبارات وتحليل الأداء، إلى جانب إعداد التقرير الأكاديمي الشامل الذي يتضمن التوثيق التقني والتوجيهات اللازمة لدعم التطوير المستقبلي وإعادة الإنتاج.

## 1.9 الجدول الزمني للمشروع (Timetable for the Project)

امتد تنفيذ هذا المشروع على مدة إجمالية تقارب السنتان، وانقسمت فعلياً إلى مرحلتين متمايزتين: استغرقت الأولى نحو سنة ونصف وتمحورت حول البحث والاستكشاف العملي والتطبيقي وتقييم الحلول القائمة وتحديد الفجوات التي شكّلت أساس المتطلبات؛ أما الثانية فكانت مرحلة التنفيذ الفعلي التي امتدت نحو ستة أشهر وشملت التصميم المعماري والبناء والاختبار والتوثيق. ويوضّح الجدول (1-2) التوزيع الزمني التفصيلي لجميع المراحل.

| المدة | الفترة الزمنية | المهمة الرئيسية | المرحلة | م |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~5 أشهر | أغسطس — ديسمبر 2024 | استقراء الأبحاث الأكاديمية في مجال EDR وتوثيق الإشكاليات الموثّقة في الحلول القائمة | مراجعة الأدبيات | 1 |
| ~5 أشهر | يناير — مايو 2025 | تثبيت OpenEDR وWazuh وOsquery وVelociraptor واختبارها وتحليل فجواتها بصورة منهجية | الدراسة العملية | 2 |
| ~3 أشهر | يونيو — أغسطس 2025 | تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية بناءً على نتائج المرحلتين السابقتين | استخلاص المتطلبات | 3 |
| ~شهران | سبتمبر — أكتوبر 2025 | تصميم المعمارية الموزّعة وتحديد حدود المكوّنات وتدفق البيانات وإعداد بيئة التطوير | التصميم المعماري | 4 |
| ~4 أشهر | نوفمبر 2025 — فبراير 2026 | بناء المكوّنات الخمسة وفق دورات Agile: البرنامج الطرفي، مكوّن الاتصال، محرك الكشف، محرك الاستجابة، لوحة التحكم | التطوير والتنفيذ | 5 |
| ~شهر | مارس 2026 | محاكاة هجمات بـ Atomic Red Team وفق MITRE ATT&CK وقياس معدلات الكشف والاستجابة | الاختبار والتقييم | 6 |
| ~شهر | أبريل 2026 | معالجة إشكاليات الاختبار وتحسين الأداء، وإعداد التقرير النهائي والمخططات | التحسين والتوثيق | 7 |

جرى تنفيذ المراحل السبع بصورة تدريجية وفق منهجية التطوير (Agile)، إذ لم تكن الحدود بين المراحل صارمة تماماً بل تداخلت في بعض الأحيان لضمان الاستمرارية وسرعة التكيّف مع ما يستجد من متطلبات. وقد شكّلت المرحلتان الأولى والثانية (مراجعة الأدبيات والدراسة العملية) القاعدة المعرفية والتقنية للمشروع بأكمله، في حين اتسمت المراحل الأربع الأخيرة بالطابع التنفيذي المباشر.

ملاحظة: رافقت مهام التوثيق جميع مراحل المشروع بصورة تدريجية منذ البداية، غير أنها اتخذت طابعاً مكثفاً وشاملاً في المرحلة الأخيرة عند إعداد التقرير النهائي.

1.10 مخطط جانت للمشروع

...............لسى , حين نتاكد من التواريخ حق الجدول الزمني للمشروع .........

1.11 تنظيم التقرير (Report Organization)

يتألف هذا التقرير من ستة فصول متتالية ومتكاملة، يعالج كلٌّ منها جانباً محدداً من جوانب المشروع وفق تسلسل منطقي يبدأ بالإطار العام ليصل إلى التفاصيل التقنية الدقيقة، بحيث يُرسي كل فصل الأساس الذي يقوم عليه ما يليه.

يتناول الفصل الأول — وهو الفصل الحالي — المقدمة الشاملة للمشروع؛ إذ يستعرض الإشكالية التي دفعت نحو هذا العمل، ويوضح الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ويرسم حدود البحث ونطاقه، ويعرض الأدوات والتقنيات المعتمدة، ويُبيّن المنهجية المتبعة في التطوير، ثم يختتم بالجدول الزمني المفصّل لمراحل التنفيذ.

أما الفصل الثاني فيُكرَّس للخلفية النظرية والدراسات ذات الصلة؛ إذ يستعرض المفاهيم الجوهرية لأنظمة الكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية (EDR) ومسار تطورها من أدوات مكافحة الفيروسات التقليدية إلى أنظمة التحليل السلوكي المتقدمة، ويُخضع الحلول المفتوحة المصدر القائمة — OpenEDR وWazuh  و Osquery  وVelociraptor —  لدراسة نقدية مقارنة تكشف نقاط ضعفها والثغرات التي أسّست لمسوّغ بناء المنظومة المقترحة، ويختتم بدراسة الجدوى وتقييم المخاطر المحيطة بالمشروع.

ويتناول الفصل الثالث بتحليل متطلبات المنظومة تحليلاً شاملاً؛ حيث يُفصّل المتطلبات الوظيفية الناظمة لمهام الكشف والاستجابة والإدارة، والمتطلبات غير الوظيفية المتعلقة بالأداء والأمان وقابلية التوسع وسهولة النشر، ويُوثّق ذلك كله بنماذج UML من مخططات حالات الاستخدام والتسلسل والمكوّنات، إضافةً إلى مخططات تدفق البيانات ومخططات الكيانات والعلاقات وقاموس البيانات الموحّد.

ويتولى الفصل الرابع التصميم التفصيلي للمنظومة، مستوعباً المعمارية الموزعة متعددة الطبقات وتصميم كل مكوّن من المكوّنات الخمسة — العميل الطرفي ومكوّن الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة ولوحة التحكم — فضلاً عن خوارزميات المعالجة والتحليل وتصميم واجهات المستخدم.

ويُفرد الفصل الخامس للتنفيذ الفعلي وعرض النظام في بيئة التشغيل الحقيقية؛ إذ يقدّم المنظومة من خلال لقطات لوحة التحكم وشاشات الإدارة المختلفة، ويشرح مسارات الاستجابة الآلية واليدوية للحوادث الأمنية وآليات إدارتها، ويُجسّد ذلك بسيناريوهات تشغيلية واقعية تُبيّن كيف تتعامل المنظومة مع أنماط الهجوم المتعددة.

ويُسدل الفصل السادس الختامَ على التقرير بعرض نتائج الاختبار ومناقشتها وفق سيناريوهات MITRE ATT&CK، وتقييم أداء المنظومة قياساً بالحلول التي خضعت للدراسة المقارنة، ثم يُقدّم التوصيات والاستنتاجات النهائية، ويرسم آفاق التطوير المستقبلي الممكنة.

المراجع  (References)

[1] S. Dibaj, A. Takanen, and J. Vanne, "The critical role of endpoint security in cyber defense," Zenodo, Feb. 2026, doi: 10.5281/zenodo.18738389. [Online]. Available: https://zenodo.org/records/18738389 .

[2] G. Karantzas and C. Patsakis, "An empirical assessment of endpoint detection and response systems against advanced persistent threats attack vectors," *Journal of Cybersecurity and Privacy*, vol. 1, no. 3, pp. 387–421, Jul. 2021, doi: 10.3390/jcp1030021.

[3] A. Abutaleb and G. Murugaboopathi, "Endpoint detection and response: A study on capabilities and limitations," International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), vol. 9, no. 3, pp. 2249–2255, Feb. 2020, doi: 10.35940/ijeat.C5516.029320.

[4] M. Harilal, F. Toffalini, J. Homoliak, M. Ochoa, and M. Binder, "Malware beaconing detection by mining large-scale DNS logs for targeted attack identification," in *Proc. 2017 IFIP/IEEE Symp. Integrated Network and Service Management (IM)*, Lisbon, Portugal, May 2017, pp. 738–741.

[5] F. Roth and T. Patzke, "Sigma: Generic signature format for SIEM systems," presented at Hack in the Box Security Conference (HITB), Amsterdam, Netherlands, 2017. [Online]. Available: https://github.com/SigmaHQ/sigma

[6] MITRE Corporation, "MITRE ATT&CK: A knowledge base of adversary tactics and techniques," MITRE, Bedford, MA, USA, 2024. [Online]. Available: https://attack.mitre.org .

الفصل الثاني

الخلفية والدراسات السابقة

2.1  خلفية الدراسة - Background:

يندرج هذا المشروع ضمن مجال الأمن السيبراني، وتحديداً في تخصص الكشف والاستجابة على الأجهزة الطرفية (Endpoint Detection and Response — EDR). وكما أوضح الفصل الأول في القسم (1.1)، باتت الأجهزة الطرفية — من حواسيب مكتبية ومحمولة وخوادم — تُمثّل نقطة الدخول الأكثر استهدافاً في البنى التحتية للمؤسسات، في ظل توسّع نطاق العمل عن بُعد وانتشار البيئات الهجينة. وقد أكّدت الدراسة التطبيقية التي استغرقت قرابة سنة ونصف — والمُوثَّقة في القسم (1.3) — أن الفجوات الجوهرية في الحلول المفتوحة القائمة تجعل بناء منظومة EDR مكتملة ضرورةً حقيقية لا رفاهيةً بحثية.

صاغ المحلل (Anton Chuvakin) من مؤسسة (Gartner) مفهوم EDR عام 2013 [2]، ليُمثّل نقلةً نوعيةً من نهج الحماية الثابت القائم على مطابقة التوقيعات إلى نهج المراقبة الديناميكية المستمرة والتحليل السلوكي والاستجابة الآلية. وتُعرَّف نقاط النهاية بأنها كل جهاز حاسوبي متصل بالشبكة، وتُمثّل الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن المؤسسي. وتُشير الإحصاءات إلى أن ما يزيد على 70% من الهجمات الناجحة تبدأ من نقطة نهاية مخترقة [1].

ظلّت حلول مكافحة الفيروسات التقليدية القائمة على مطابقة التوقيعات (Signature-Based Detection) خط الدفاع الأول لعقود، غير أن هذا النهج بات عاجزاً عن مواجهة التهديدات الحديثة كهجمات البرمجيات الخبيثة عديمة الملفات (Fileless Malware)، والتهديدات المتقدمة المستمرة (APT)، وهجمات العيش على الأرض (Living-off-the-Land) التي تستغل أدوات نظام التشغيل المشروعة كـ(PowerShell) و(WMI) لأغراض خبيثة.

في سياق هذا المشروع، جرى تطوير منصة EDR مكتملة تستهدف بيئة (Microsoft Windows)، وتقوم على المعمارية الموزعة متعددة الطبقات الموصوفة في القسم (1.2). يجمع البرنامج الطرفي الأحداث عبر جلسة (EDRKernelTrace) التي تستخدم آلية (Event Tracing for Windows — ETW) على مستوى نواة نظام التشغيل، لترصد عشرة أنواع من الأحداث: العمليات، والملفات، والشبكة، والسجل، وDNS، وWMI، والأنابيب المسمّاة، وتحميل الصور، والأجهزة القابلة للإزالة، وفحص الثغرات. وتُحال هذه الأحداث عبر (gRPC) إلى مدير الاتصال الذي يمرّرها إلى موضوع (events-raw) في (Apache Kafka) ذي الستة أقسام، حيث يستهلكها محرك الكشف للمطابقة مع قواعد (Sigma) في الوقت الفعلي.

يتعامل نظام EDR مع ثلاث فئات رئيسة من المستخدمين: المحللون الأمنيون المسؤولون عن تحقيق الحوادث ومراجعة التنبيهات، والمسؤولون عن الاستجابة للحوادث المكلّفون باتخاذ إجراءات الاحتواء والمعالجة، وإداريو الأنظمة المعنيون بإدارة نقاط النهاية ومتابعة حالتها. ويُضاف إليهم في السياق الأكاديمي الباحثون المهتمون بتطوير قواعد الكشف ودراسة أنماط التهديدات.

2.2  الدراسات السابقة - Literature Review:

تتوفر في مجال أمن نقاط النهاية عدة حلول مفتوحة المصدر تسعى إلى تقديم بدائل عن المنتجات التجارية المغلقة كـ(CrowdStrike Falcon) و(SentinelOne). وعلى الرغم من أن هذه الحلول تقدّم مستويات متفاوتة من قدرات الرصد والتحليل، فإنها تعاني من قيود جوهرية تحدّ من فاعليتها. يتناول هذا القسم مراجعةً تحليليةً لأبرز هذه الحلول، مع الإشارة إلى أن القسم (1.3) من الفصل الأول تناول (OpenEDR) و(Wazuh) بعمق أكبر بوصفهما المحور الأساسي لدراسة المشكلة.

2.2.1  Wazuh

تُعدّ (Wazuh) من أوسع الحلول مفتوحة المصدر انتشاراً، إذ تجمع بين كشف التسلل (IDS) ومراقبة سلامة الملفات (FIM) وتقييم الامتثال والاستجابة للحوادث، وتعتمد على بنية وكيل-خادم وتتكامل مع (Elastic Stack) [3]. غير أن التصنيف الأدق لها يضعها في فئة إدارة المعلومات الأمنية (SIEM) لا في فئة EDR بمعناها الدقيق، وذلك لقصور جوهري في قدرات المراقبة السلوكية على مستوى النواة والاستجابة الذاتية المستقلة.

القيود الرئيسة:

• الاعتماد على تحليل السجلات: لا تستفيد من آلية (ETW) لمراقبة الأحداث على مستوى النواة، مما يُضعف قدرتها على رصد هجمات (Fileless Malware).

• استهلاك مرتفع للموارد: تتطلب بنية (Elasticsearch + Kibana + Filebeat) برفع متطلبات الذاكرة والمعالجة والتخزين بصورة ملحوظة.

• تعقيد الإعداد والصيانة: يتطلب نشر المنصة خبرةً تقنيةً متقدمةً في إدارة حزمة (ELK Stack).

• غياب دعم أصيل لقواعد Sigma: تعتمد صيغة (XML) خاصة تختلف عن معيار (Sigma) المجتمعي.

• محدودية الاستجابة الذاتية: آليات الاستجابة النشطة محدودة ولا تدعم استجابةً مستقلةً على الجهاز عند انقطاع الاتصال.

• غياب تتبع سلسلة أسلاف العمليات (Process Lineage): لا تُوفّر المنصة آليةً مدمجةً لإعادة بناء شجرة العمليات.

2.2.2  OpenEDR

(OpenEDR) مشروع مفتوح المصدر أطلقته شركة (Comodo) بهدف توفير حل كشف واستجابة مفتوح يُتيح رؤيةً لنشاط نقاط النهاية على نظام (Windows) [4]. غير أن الفحص المباشر للمستودع كشف أن الخادم ولوحة التحكم غير مفتوحَي المصدر ويستلزمان اشتراكاً تجارياً.

القيود الرئيسة:

• اكتمال المصدر المفتوح جزئي: الخادم ولوحة التحكم غير متاحَين بصورة مفتوحة ويتحول النظام إلى اشتراك مدفوع بعد أربعة عشر يوماً.

• ركود تطويري: آخر تحديث يعود لنحو سنتين، مع إشكاليات متكررة في بناء المشروع من المصدر.

• مشكلات تبعيات المكتبات: يستند الكود إلى إصدارات موقوفة لا تتوافق مع البيئات الحديثة.

• غياب محرك تحليل سلوكي: لا يتضمن محرك كشف يعتمد على قواعد (Sigma) في الزمن الحقيقي.

• انعدام آليات الاستجابة الفعّالة: يقتصر على إصدار التنبيهات دون أي إجراء آلي مصاحب.

2.2.3  Velociraptor

(Velociraptor) أداة متخصصة في التحقيق الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)، تتميز باستخدام لغة استعلام خاصة (VQL) تُتيح جمع البيانات من نقاط النهاية بمرونة عالية [5].

القيود الرئيسة:

• التركيز على ما بعد الحادثة: صُمّم أساساً لجمع الأدلة والتحقيق بعد وقوع الحادثة، لا لمراقبة تدفق الأحداث آنياً.

• عدم معيارية لغة VQL: لغة خاصة غير منتشرة مقارنةً بـ(Sigma)، مما يرفع حاجز الدخول.

• غياب محرك كشف في الزمن الحقيقي: لا يتضمن محرك مطابقة يعمل بصورة مستمرة على تدفق أحداث النواة.

• محدودية الاستجابة الذاتية: لا يوفر محرك استجابة مستقلاً يعمل عند انقطاع الاتصال بالخادم.

• لا يُصنَّف منصة EDR متكاملة: يفتقر إلى التقييم السياقي للمخاطر والتكامل مع MITRE ATT&CK في الوقت الفعلي.

2.2.4  OSSEC

(OSSEC) نظام كشف تسلل مُستضاف (HIDS) مفتوح المصدر من أقدم الحلول وأكثرها نضجاً، يوفر تحليل السجلات ومراقبة سلامة الملفات وكشف الجذور الخفية والاستجابة النشطة [6].

القيود الرئيسة:

• بنية تقنية قديمة: لم تواكب التطورات الحديثة في مجال EDR من حيث معالجة التدفقات ومطابقة القواعد الآنية.

• الاعتماد الحصري على تحليل السجلات: لا يدعم (ETW) ولا يوفر مراقبةً سلوكيةً على مستوى نواة نظام التشغيل.

• غياب واجهة إدارة ويب حديثة: يحتاج المستخدمون إلى أدوات خارجية أو سطر الأوامر للإدارة.

• صيغة قواعد معقدة وخاصة: تعتمد (XML) خاصة مختلفة عن معيار (Sigma).

• محدودية التحليل السلوكي: يقتصر الكشف على مطابقة الأنماط في السجلات النصية.

2.2.5  مقارنة بصرية لجوانب القصور في الحلول المُراجَعة:

يُلخّص الجدول (2-1) أبرز المعايير التقنية وتوافرها في كل حل مقارنةً بالمنظومة المُطوَّرة:

جدول (2-1): مقارنة جوانب القصور في حلول EDR مفتوحة المصدر

| المعيار | Wazuh | OpenEDR | Velociraptor | OSSEC | منظومتنا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مراقبة ETW على مستوى النواة | لا | جزئي | لا | لا | نعم |
| دعم قواعد Sigma أصيل | لا | لا | لا | لا | نعم |
| الكشف في الزمن الحقيقي | جزئي | لا | لا | لا | نعم |
| استجابة ذاتية مستقلة (Offline) | لا | لا | لا | لا | نعم |
| تخزين WAL عند انقطاع الاتصال | لا | لا | لا | لا | نعم |
| تتبع سلسلة أسلاف العمليات | لا | لا | نعم | لا | نعم |
| تصنيف MITRE ATT&CK تلقائي | لا | لا | لا | لا | نعم |
| لوحة إدارة ويب متكاملة | نعم | لا | نعم | لا | نعم |
| مفتوح المصدر بالكامل | نعم | جزئي | نعم | نعم | نعم |
| نشر بأمر واحد (Docker Compose) | لا | لا | لا | لا | نعم |

يتضح من الجدول (2-1) أن المنظومة المُطوَّرة هي الوحيدة التي تحقّق جميع المعايير معاً، بينما لا يُوفّر أيٌّ من الحلول الأخرى مجموعة المعايير كاملةً في آنٍ واحد.

2.2.6  الفجوة البحثية والتطبيقية:

يتضح من التحليل السابق أن الحلول مفتوحة المصدر تعاني من فجوات مشتركة:

• غياب المراقبة على مستوى نواة النظام: تعتمد معظم الحلول على السجلات النصية ولا تستفيد من (ETW).

• عدم دعم معيار Sigma بشكل أصيل: لا يتوفر في أيٍّ من الحلول محرك مطابقة يعمل في الزمن الحقيقي على تدفق أحداث ETW.

• محدودية الاستجابة الذاتية المستقلة: تفتقر هذه الحلول إلى آلية استجابة تعمل مستقلةً عن الخادم عند انقطاع الاتصال.

• ضعف التقييم السياقي للمخاطر: لا يتوفر نظام تقييم يأخذ في الاعتبار سلسلة أسلاف العملية والسلوك التاريخي.

• الانغلاق الجزئي أو ضخامة البنية التحتية: بعض الحلول تشترط ترخيصاً مدفوعاً أو بنيةً تحتيةً ضخمة.

يسعى المشروع الحالي إلى سدّ هذه الفجوات بمنصة متكاملة مفتوحة المصدر في جميع مكوّناتها الخمسة — البرنامج الطرفي ومدير الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة ولوحة التحكم — مع دعم ناقل رسائل موزع وقاعدة بيانات مركزية وتصنيف MITRE ATT&CK آلي في الوقت الفعلي.

2.3  النظام الحالي - Existing System:

يتناول هذا القسم وصف الوضع القائم الذي أفضى إلى الحاجة لتطوير المنصة المقترحة.

2.3.1  وصف الوضع القائم:

قبل تطوير المنصة الحالية، كانت المؤسسات المتوسطة والبيئات البحثية تعتمد مقاربةً دفاعيةً مجزّأةً (Fragmented Defense Approach) تتشكّل في الغالب من ثلاثة عناصر:

أولاً — برامج مكافحة الفيروسات التقليدية (Legacy Antivirus):

المثبّتة مستقلةً على كل نقطة نهاية، تعمل بمطابقة التوقيعات دون إرسال التنبيهات إلى مركز عمليات أمنية مركزي، ولا تُوفّر أي استجابة آلية منسّقة.

ثانياً — سجلات النظام المبعثرة (Scattered System Logs):

تُخزَّن محلياً على كل جهاز دون جمع مركزي أو تحليل آلي، ويتطلب فحصها تدخلاً يدوياً من الفريق التقني في حال الاشتباه بحادثة.

ثالثاً — إجراءات يدوية للاستجابة (Manual Response Procedures):

تعتمد على تحقق الفريق التقني يدوياً بعد تلقي بلاغات المستخدمين أو ملاحظة سلوك غير طبيعي، مما يُطيل فترة الاختراق غير المكتشفة ويُضخّم حجم الضرر.

2.3.2  تدفق العمل في الوضع القائم:

يمكن توصيف تدفق العمل في الوضع القائم وفق المسار الآتي: يُصيب التهديد نقطة نهاية ويبدأ في الانتشار → يلاحظ المستخدم سلوكاً غير طبيعي ويبلّغ الفريق التقني → يتحقق الفريق يدوياً من الجهاز ويفحص السجلات المحلية → يُعزَل الجهاز يدوياً إن ثبت الإصابة → تبدأ عملية إعادة التهيئة. ويكشف هذا المسار عن ثغرة زمنية ضخمة بين وقوع الاختراق واكتشافه، تُقدَّر بأكثر من مئتي يوم في المتوسط في الأنظمة التقليدية [12].

2.3.3  القيود والمشكلات الرئيسة في الوضع القائم:

• العمى التشغيلي: تعمل كل نقطة نهاية كجزيرة معزولة، ولا تتوفر رؤية مركزية لحالة الأجهزة، مما يستحيل معه رصد الانتشار الأفقي للتهديدات.

• التأخر الكبير في الاكتشاف: يعتمد الاكتشاف على المستخدم النهائي؛ ومتوسط الفترة بين وقوع الاختراق واكتشافه يتجاوز مئتي يوم في الأنظمة التقليدية [12].

• العجز أمام التهديدات المتقدمة: لا تكتشف أدوات مكافحة الفيروسات هجمات (Living-off-the-Land) التي تستغل أدوات شرعية كـ(PowerShell) و(WMI).

• غياب سياق الحادث: عند وقوع حادث، يضطر الفريق إلى إعادة بناء سلسلة الأحداث يدوياً من سجلات متبعثرة على أجهزة متعددة.

• استجابة يدوية بطيئة: تعتمد الاستجابة على تفعل الإنسان في كل خطوة، مما يُطيل متوسط وقت الاحتواء (MTTC) ويزيد حجم الأضرار.

• انعدام مسار التدقيق (Audit Trail): لا تُوثَّق إجراءات الاستجابة توثيقاً منهجياً مما يُضعف قدرة الامتثال للمعايير التنظيمية.

2.4  دراسة الجدوى - Feasibility Study:

تُقيّم دراسة الجدوى مدى قابلية المشروع للتنفيذ من الأبعاد التقنية والاقتصادية والتشغيلية، في إطار مشروع تخرج جامعي بكالوريوس يستهدف بناء منظومة EDR مفتوحة المصدر.

2.4.1  الجدوى التقنية - Technical Feasibility:

اعتُمدت لغة (Go) في تطوير جميع مكوّنات الخادم — البرنامج الطرفي ومدير الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة — لمزاياها الجوهرية في دعم التزامن العالي الأداء عبر نموذج Goroutines/Channels، وتوليد ملفات تنفيذية منفردة تُيسّر النشر. أما لوحة التحكم فقد بُنيت بـ(TypeScript) مع إطار (React 19) وأداة البناء (Vite).

يعتمد المشروع على (gRPC/Protocol Buffers) للاتصال بين البرنامج الطرفي ومدير الاتصال (منفذ 50051 داخلياً، 47051 خارجياً)، وعلى (Apache Kafka 7.5.0) بثلاثة مواضيع: (events-raw) بستة أقسام لاستقبال الأحداث، و(alerts) بثلاثة أقسام، و(events-dlq) لتخزين الأحداث الفاشلة ثلاثين يوماً. ويُستخدم (PostgreSQL 16) للتخزين الدائم مع دعم (JSONB) وفهرسة (GIN)، و(Redis 7) بحد أقصى 256 ميغابايت لخوارزمية (LRU) للتخزين المؤقت.

تعتمد المنصة اعتماداً كاملاً على (Docker Compose) لتغليف ثماني خدمات ونشرها بأمر واحد، مع فحوصات صحة (healthcheck) وتبعيات مرتّبة لكل خدمة. وتدل هذه التقنيات المعتمدة — وكلها مفتوحة المصدر وموثّقة وناضجة — على جدوى تقنية عالية.

2.4.2  الجدوى الاقتصادية - Economic Feasibility:

تتوزع تكاليف المشروع على المحاور الآتية:

جدول (2-2): تقدير تكاليف المشروع

| بند التكلفة | التفاصيل | التقدير |
| --- | --- | --- |
| تكاليف التطوير | الجهد البشري لفريق التطوير (6 أعضاء) | مُغطَّى بالجهد الطلابي |
| البنية التحتية | AWS EC2 t3.medium أو خادم جامعي محلي | 0 – 50 دولاراً / شهر |
| البرمجيات | تقنيات مفتوحة المصدر بالكامل | صفر دولار |
| الاختبار | أجهزة افتراضية على الأجهزة الجامعية | صفر تكلفة إضافية |

يُتوقع أن تُقلّص المنظومة متوسط وقت الاحتواء من أيام إلى دقائق، وتُحرّر الكوادر التقنية من مهام الاستجابة اليدوية الروتينية، وتُقدّم بديلاً اقتصادياً فعّالاً لحلول EDR التجارية التي تتجاوز تكاليف تراخيصها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً.

2.4.3  الجدوى التشغيلية - Operational Feasibility:

صُمِّمت واجهة لوحة التحكم (SOC Dashboard) وفق مبدأ التمحور حول المستخدم، وتوفر: لوحةً رئيسية بمؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وجداول تنبيهات قابلة للفلترة بمعيار (MITRE ATT&CK)، وأزرار استجابة مباشرة. كما يدعم النظام نموذج التحكم في الوصول المبني على الأدوار (RBAC). ولا يستلزم الانتقال إليه تغيير سلوك المستخدم النهائي، إذ يعمل البرنامج الطرفي في الخلفية بصمت تام. كما أن بنية (REST API) المفتوحة تُتيح التكامل مع أدوات (SIEM) أو أنظمة (ITSM) القائمة.

2.4.4  خلاصة دراسة الجدوى:

تكشف الدراسة الثلاثية الأبعاد أن المشروع مجدٍ تقنياً بفضل انسجام التقنيات المختارة مع طبيعة المتطلبات، ومجدٍ اقتصادياً إذ تتجاوز عوائده المتوقعة تكاليفه بمراحل، ومجدٍ تشغيلياً نظراً لتصميمه وفق مبادئ سهولة الاستخدام. ويُشكّل هذا التقييم الإيجابي تأكيداً على أن المضيّ في تطوير المنظومة قرارٌ سليم يجمع بين الواقعية التنفيذية والقيمة العلمية والعملية المضافة.

2.5  إدارة المخاطر - Risk Management:

إدارة المخاطر ركيزةٌ أساسية في دورة حياة أي مشروع برمجي، وتكتسب أهميةً مضاعفةً في مشاريع الأمن السيبراني كمنظومة EDR؛ إذ إن الإخفاق في تحديد مخاطر المشروع والتخطيط للتعامل معها لا يُؤثّر على جودة المنتج البرمجي فحسب، بل قد يُعرّض الأجهزة التي تُراقبها المنظومة وبيانات المؤسسات للخطر. وقد اعتُمد في هذا المشروع نهجٌ منظّم لإدارة المخاطر يمتد عبر جميع مراحل التطوير من التصميم المعماري حتى ما بعد النشر.

2.5.1  أهداف إدارة المخاطر ونطاقها في المشروع:

تسعى إدارة المخاطر في هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• الرصد المبكر: تحديد المخاطر المحتملة في أقرب مرحلة ممكنة من دورة حياة التطوير، قبل أن تتحوّل إلى مشكلات تُكلّف معالجتها جهداً أكبر.

• الأولوية الصحيحة: ترتيب المخاطر وفق أثرها واحتماليتها لتوجيه جهود الفريق نحو المعالجات ذات القيمة الأعلى أولاً.

• الاستمرارية الأمنية: ضمان أن إخفاق أي مكوّن منفرد لا يُفضي إلى فقدان كامل للحماية، بل تُواصل المنظومة عملها بقدر مُقلَّص.

• الموثوقية الوظيفية: ضمان عدم تأثير العيوب الهندسية على الدقة الأمنية، لا سيما معدلات الإيجابيات الكاذبة التي تُضعف ثقة المحللين بالتنبيهات.

• الامتثال والشفافية: توثيق القرارات المتعلقة بالمخاطر لدعم الحوكمة الأكاديمية والتشغيلية، وتمكين الفريق من التعلم من أي انحرافات.

يشمل نطاق إدارة المخاطر جميع مكوّنات المنظومة الخمسة المُوضَّحة في القسم (1.2) من الفصل الأول — البرنامج الطرفي ومدير الاتصال ومحرك الكشف ومحرك الاستجابة ولوحة التحكم — فضلاً عن البنية التحتية المساندة (PostgreSQL وKafka وRedis)، وعملية النشر والتشغيل، ودورة حياة قواعد الكشف.

2.5.2  منهجية إدارة المخاطر المعتمدة:

اعتُمد إطارٌ هجين يجمع بين عدة مرجعيات متكاملة لضمان شمولية التحليل:

أولاً — ISO 31000:2018 (إطار إدارة المخاطر):

يُحدّد هذا الإطار الدولي دورةً متكاملةً لإدارة المخاطر تتضمن: تحديد السياق، وتقييم المخاطر (التحديد والتحليل والتقييم)، وعلاج المخاطر، والمراقبة والمراجعة. واعتُمدت هذه الدورة هيكلاً ناظماً لهذا القسم بأكمله.

ثانياً — STRIDE (نمذجة تهديدات الأمن):

يُوفّر نموذج (STRIDE) الصادر عن (Microsoft Research) إطاراً منهجياً لتحليل تهديدات كل مكوّن في المنظومة عبر ستة أبعاد: Spoofing (انتحال الهوية)، وTampering (التلاعب بالبيانات)، وRepudiation (الإنكار)، وInformation Disclosure (الإفصاح غير المُصرَّح)، وDenial of Service (تعطيل الخدمة)، وElevation of Privilege (رفع الصلاحيات). وقد طُبّق هذا النموذج على البرنامج الطرفي وقناة الاتصال ومحرك الكشف.

ثالثاً — DREAD (تقييم درجة المخاطر الأمنية):

يُوفّر (DREAD) آليةً كمّيةً لتقييم درجة المخاطر الأمنية عبر خمسة أبعاد: Damage (حجم الضرر المحتمل)، وReproducibility (سهولة إعادة الإنتاج)، وExploitability (سهولة الاستغلال)، وAffected users (نطاق المتأثرين)، وDiscoverability (احتمالية الاكتشاف). واستُعين بهذا النموذج في تقييم المخاطر الأمنية تحديداً.

رابعاً — مصفوفة الاحتمالية-الأثر (5×5):

اعتُمدت مصفوفة الحرارة (Heat Map) ذات الخمس مستويات للاحتمالية والأثر كأداة تقييم كمي، تُنتج خمسة مستويات خطورة مُرمَّزة لونياً: منخفض جداً (أخضر)، ومنخفض، ومتوسط (أصفر)، ومرتفع (برتقالي)، وحرج (أحمر).

2.5.3  تحديد المخاطر:

جرى تحديد مخاطر المشروع عبر جلسات عصف ذهني منظّمة للفريق، مُدعَّمةً بمراجعة الأدبيات التقنية والكود المصدري لكل مكوّن. وتُصنَّف هذه المخاطر في تسع فئات:

الفئة الأولى — المخاطر التقنية:

• فشل جلسة ETW أو إنهاؤها من قِبَل نظام التشغيل: جلسة (EDRKernelTrace) هي النواة الحيوية لجمع الأحداث؛ وإنهاؤها يعني فقدان تدفق الأحداث بالكامل حتى إعادة تشغيل الجلسة.

• فشل اتصال gRPC بين البرنامج الطرفي ومدير الاتصال: قد يُفضي انقطاع الشبكة أو خطأ في شهادات mTLS إلى توقف إرسال الأحداث، مع تراكمها في قائمة WAL المحلية.

• تعارض مكتبات Go أو مشكلات التجميع: تجميع البرنامج الطرفي يستلزم بيئة (CGO) لاستدعاء مكتبات (Windows API) مثل (tdh.lib) و(advapi32.lib)، مما يُضيف تعقيداً لبيئات البناء.

الفئة الثانية — المخاطر الأمنية:

• محاولة مهاجم إنهاء عملية البرنامج الطرفي: البرنامج الطرفي العامل بصلاحيات SYSTEM يُمثّل هدفاً جذّاباً للمهاجمين الراغبين في تعطيل الحماية قبل تنفيذ حمولاتهم الخبيثة.

• اعتراض قناة الاتصال أو انتحال هوية برنامج طرفي: في غياب mTLS، يُمكن المهاجمُ من حقن أحداث مزوّرة في موضوع (events-raw) أو اعتراض أوامر الاستجابة.

• تسرّب مفاتيح التشفير أو إساءة استخدام بيانات ETW: بيانات ETW تتضمن محتوى أوامر سطر الأوامر وأسماء المسارات وعناوين الشبكة، وهي بيانات حساسة تستوجب حماية عند التخزين والنقل.

الفئة الثالثة — مخاطر الأداء:

• ارتفاع معدل الإيجابيات الكاذبة (False Positives): قواعد Sigma العامة المُستوردة من مستودع (SigmaHQ) قد تُطابق أحداثاً مشروعةً وتُولّد تنبيهات كثيرة، مما يُربك المحللين.

• إسقاط أحداث عند ارتفاع حجم تدفق Kafka: حين تعجز العمّال الأربعة في محرك الكشف عن معالجة حجم الأحداث الوارد، تتراكم الرسائل في الذاكرة المؤقتة (Buffer 1000) ثم تُسقَط.

• ارتفاع استهلاك موارد البرنامج الطرفي: تشغيل فلترة الأحداث (Filter) ونظام WAL وجلسة ETW وآلية الحماية الذاتية في آنٍ واحد قد يُؤثّر على أداء الجهاز المُراقَب.

الفئة الرابعة — مخاطر قابلية التوسع:

• عدم كفاية أقسام Kafka في البيئات الكبيرة: موضوع (events-raw) يحتوي حالياً على ستة أقسام، وهو كافٍ للبيئات الصغيرة لكن قد يُمثّل عنق زجاجة عند مراقبة آلاف الأجهزة في آنٍ واحد.

• تراجع أداء PostgreSQL عند تراكم البيانات: الاستعلامات التحليلية المعقدة على جداول التنبيهات والأحداث الضخمة قد تُؤثّر على استجابة لوحة التحكم.

الفئة الخامسة — المخاطر التشغيلية:

• إيقاف خدمات Docker بصورة غير متوقعة: فشل أي من الخدمات الثماني دون إعادة تشغيل تلقائي سليم قد يُؤثّر على استمرارية المراقبة.

• حجر ملف مشروع خطأً بمحرك الاستجابة الذاتية: التشابه السلوكي بين الملفات المشروعة والخبيثة في نمط الكتابة قد يُؤدّي إلى عزل ملفات ضرورية لعمل النظام.

الفئة السادسة — مخاطر الامتثال والتنظيم:

• جمع بيانات قد تتعارض مع قوانين الخصوصية: آلية ETW تُسجّل محتوى أوامر سطر الأوامر ونشاط المستخدمين، وهذا يستوجب إطار سياسة خصوصية واضح في البيئات المؤسسية.

• غياب سجلات تدقيق كافية: قد لا تُوفّر المنصة في إصداراتها الأولى سجلاتِ تدقيق كاملةً لجميع إجراءات المسؤولين، مما يُضعف الامتثال لمعايير مثل ISO 27001.

الفئة السابعة — مخاطر خصوصية البيانات:

• تسجيل ETW لمحتوى حساس دون علم المستخدم: بيانات ETW قد تتضمن مسارات الملفات وأوامر المستخدم التي تُشكّل جزءاً من بياناته الخاصة.

• تخزين بيانات حساسة في PostgreSQL دون تشفير كافٍ على مستوى العمود: التنبيهات والأحداث المُخزَّنة قد تكشف سلوكيات المستخدمين عند تسرّب قاعدة البيانات.

الفئة الثامنة — مخاطر التكامل والربط:

• عدم توافق إصدارات Kafka/Zookeeper مع البيئات المستهدفة: التبعية على إصدارات محددة من (Confluent 7.5.0) قد تُشكّل عائقاً في بيئات تشغيل ذات قيود أو إصدارات قديمة.

• فشل تكامل REST API مع أدوات SIEM خارجية: تغييرات في واجهة API دون إشعار مسبق قد تُعطّل تكامل الأنظمة الخارجية التي تعتمد على مخرجات المنصة.

الفئة التاسعة — مخاطر إدارة المشروع:

• تأخر الجدول الزمني بسبب تعقيد التكامل: التكامل بين ثمانية مكوّنات خدمية وبرنامج طرفي مخصص لنظام Windows يُضاعف مخاطر التأخير مقارنةً بالمشاريع الأحادية.

• تفاوت مستويات خبرة أعضاء الفريق: بعض التقنيات المُعتمدة — كـ(CGO) و(ETW Windows API) وإعداد بيئة Kafka — تستلزم خبرةً متخصصةً قد لا تتوفر بالتساوي في الفريق.

2.5.4  تقييم المخاطر وتحليلها:

بعد تحديد المخاطر، جرى تقييم كل منها وفق بُعدين: الاحتمالية (مدى ترجيح وقوع المخاطرة خلال دورة حياة المشروع)، والأثر (مدى خطورة التداعيات المترتبة على تحقّقها). ويُلخّص الجدول (2-3) نتائج التقييم:

جدول (2-3): تقييم مخاطر مشروع منصة EDR

| # | المخاطرة | الفئة | الاحتمالية | شدة الأثر | مستوى الخطر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فشل جلسة ETW (EDRKernelTrace) | تقنية | متوسطة | مرتفع جداً | مرتفع |
| 2 | فشل اتصال gRPC / خطأ mTLS | تقنية | متوسطة | مرتفع | مرتفع |
| 3 | تعارض مكتبات CGO عند البناء | تقنية | منخفضة | متوسط | منخفض |
| 4 | إنهاء عملية البرنامج الطرفي بالقوة | أمنية | مرتفعة | مرتفع جداً | حرج |
| 5 | اعتراض قناة gRPC أو انتحال الهوية | أمنية | منخفضة | مرتفع جداً | مرتفع |
| 6 | تسرّب مفاتيح AES-256-GCM / DPAPI | أمنية | منخفضة جداً | حرج | مرتفع |
| 7 | ارتفاع الإيجابيات الكاذبة (Sigma) | أداء | مرتفعة | متوسط | مرتفع |
| 8 | إسقاط أحداث Kafka عند الضغط العالي | أداء | متوسطة | مرتفع | مرتفع |
| 9 | ارتفاع استهلاك الموارد على الجهاز | أداء | متوسطة | متوسط | متوسط |
| 10 | عدم كفاية أقسام Kafka للتوسع | توسّع | منخفضة | متوسط | منخفض |
| 11 | تراجع أداء PostgreSQL | توسّع | متوسطة | مرتفع | مرتفع |
| 12 | إيقاف خدمات Docker غير متوقع | تشغيلية | متوسطة | مرتفع | مرتفع |
| 13 | حجر ملف مشروع بالاستجابة الذاتية | تشغيلية | متوسطة | متوسط | متوسط |
| 14 | تعارض مع قوانين الخصوصية | امتثال | منخفضة | مرتفع | متوسط |
| 15 | تأخر الجدول الزمني للمشروع | إدارية | مرتفعة | مرتفع | مرتفع |
| 16 | تفاوت خبرة أعضاء الفريق | إدارية | متوسطة | متوسط | متوسط |

ويُلخّص الجدول (2-4) مصفوفة الاحتمالية-الأثر المعتمدة لتصنيف مستوى الخطر:

جدول (2-4): مصفوفة الاحتمالية-الأثر (5×5)

| الاحتمالية \ الأثر | منخفض جداً | منخفض | متوسط | مرتفع | حرج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مرتفعة جداً | منخفض | متوسط | مرتفع | حرج | حرج |
| مرتفعة | منخفض | متوسط | مرتفع | مرتفع | حرج |
| متوسطة | منخفض جداً | منخفض | متوسط | مرتفع | مرتفع |
| منخفضة | منخفض جداً | منخفض جداً | منخفض | متوسط | مرتفع |
| منخفضة جداً | منخفض جداً | منخفض جداً | منخفض جداً | منخفض | متوسط |

2.5.5  استراتيجيات الاستجابة للمخاطر:

تتوزع استراتيجيات الاستجابة على أربع مقاربات رئيسة: التخفيف (Mitigation) — تقليل الاحتمالية أو الأثر بإجراء تقني أو تنظيمي؛ والتجنّب (Avoidance) — تغيير نهج التصميم لإلغاء المخاطرة كلياً؛ والنقل (Transfer) — إسناد التبعة إلى طرف آخر كموثّقي السياسات؛ والقبول (Acceptance) — إقرار المخاطرة ومراقبتها دون إجراء فوري. ويُلخّص الجدول (2-5) الاستجابة لكل مخاطرة رئيسة:

جدول (2-5): استراتيجيات الاستجابة لمخاطر منصة EDR

| المخاطرة | الاستراتيجية | الإجراء المحدد المُنفَّذ |
| --- | --- | --- |
| فشل جلسة ETW | تخفيف | حلقة إعادة تشغيل تلقائية (Retry Loop) بزمن انتظار أسّي: 200ms → 1s → 3s → إشعار |
| إنهاء البرنامج الطرفي | تخفيف | Process DACL: رفض PROCESS_TERMINATE لغير SYSTEM + Service DACL: رفض sc stop/delete |
| اعتراض قناة gRPC | تخفيف | mTLS إلزامي مع شهادة فريدة لكل جهاز مُولَّدة من مدير الاتصال (certificate_service.go) |
| تسرّب مفاتيح التشفير | تجنّب | حماية مفتاح AES-256-GCM بـ Windows DPAPI (encryption.go) — لا تُخزَّن المفاتيح بنص واضح |
| إيجابيات كاذبة Sigma | تخفيف | 5-stage quality filter عند تحميل القواعد + نظام suppression cache بـ TTL 60 ثانية |
| إسقاط أحداث Kafka | تخفيف | 4 عمّال متوازيين + ذاكرة مؤقتة 1000 حدث + DLQ topic للأحداث الفاشلة |
| فقدان أحداث offline | تخفيف | WAL محلي (disk_queue.go / bbolt) + إعادة إرسال FIFO مع Exponential Backoff |
| تراجع أداء PostgreSQL | تخفيف | فهرسة GIN على JSONB + أرشفة دورية للأحداث القديمة + تخزين مؤقت في Redis |
| إيقاف خدمات Docker | تخفيف | restart: unless-stopped لكل خدمة + depends_on مع healthcheck لضمان ترتيب التشغيل |
| تأخر الجدول الزمني | تخفيف | منهجية Agile بدورات أسبوعية + توزيع المكوّنات على مسارات تطوير مستقلة |
| تعارض قوانين الخصوصية | نقل | توثيق سياسة جمع البيانات وإشعار المسؤولين قبل النشر في البيئات المؤسسية |
| تفاوت خبرة الفريق | قبول | توزيع المهام حسب الخبرة + جلسات مراجعة الكود الأسبوعية + توثيق تقني مفصّل |

2.5.6  ضبط المخاطر وآليات التخفيف التقنية المُنفَّذة:

يتناول هذا القسم الضوابط التقنية المدمجة في الكود المصدري للمنظومة بهدف تخفيف المخاطر التشغيلية والأمنية الرئيسة:

أولاً — الحماية الذاتية للبرنامج الطرفي (Self-Protection):

تُطبَّق طبقتان للحماية الذاتية. الطبقة الأولى: ضبط قائمة DACL على عملية البرنامج الطرفي بحيث لا تملك سوى حساب SYSTEM صلاحية PROCESS_TERMINATE، مما يُحصّن البرنامج ضد طلبات الإنهاء القادمة من أي عملية أخرى بما فيها المدير الإداري (Administrator). الطبقة الثانية: تصليب قائمة DACL على خدمة Windows لمنع تنفيذ الأوامر (sc stop EDRAgent) و(sc delete EDRAgent) و(Stop-Service EDRAgent) من موجّه الأوامر المرتفع الصلاحيات.

ثانياً — تشفير المفاتيح ببروتوكول DPAPI:

يُخزَّن مفتاح التشفير (AES-256-GCM) المُستخدَم لتشفير بيانات البرنامج الطرفي المحلية في ملف محمي بـ(Windows Data Protection API — DPAPI)، بحيث لا يمكن فكّ تشفيره إلا من قِبَل حساب SYSTEM على نفس الجهاز. ويُحمى مسار الملف بصلاحيات 0700 لمنع أي وصول غير مُصرَّح به.

ثالثاً — تشفير قناة الاتصال بـ mTLS:

تعتمد قناة gRPC بين البرنامج الطرفي ومدير الاتصال التشفيرَ المتبادل (Mutual TLS — mTLS)، إذ تُصدر خدمة (certificate_service.go) في مدير الاتصال شهادةً x.509 فريدةً لكل جهاز طرفي يمرّ بعملية التسجيل. يُمنع بموجب هذا الإعداد أي طرف غير مُصادَق من الاتصال بالخادم أو انتحال هوية جهاز طرفي مُسجَّل.

رابعاً — نظام التخزين المحلي WAL عند انقطاع الاتصال:

يُشغّل البرنامج الطرفي قائمةً دائمةً على القرص (Write-Ahead Log) بتنسيق ثنائي (bbolt key-value store) لتخزين الأحداث التي لم تُرسَل بعد. عند استعادة الاتصال مع مدير الاتصال، تُعاد قراءة الأحداث المُخزَّنة وإرسالها بترتيب FIFO مع آلية (Exponential Backoff) لتجنّب إغراق الخادم فور استعادة الاتصال.

خامساً — نظام إلغاء تكرار التنبيهات (Suppression Cache):

لمعالجة خطر الإيجابيات الكاذبة المتكررة، يُطبّق محرك الكشف نظام إلغاء تكرار يعتمد على ذاكرة مؤقتة بمفتاح (ruleID + agentID)، وزمن انتهاء صلاحية 60 ثانيةً لكل إدخال. يضمن هذا النظام توليدَ تنبيهٍ واحد كحدٍّ أقصى في الدقيقة لكل زوج (قاعدة - جهاز)، بصرف النظر عن عدد الأحداث التي تُطابق القاعدة في تلك الدقيقة.

سادساً — فلترة الأحداث على مستوى البرنامج الطرفي:

يُطبّق البرنامج الطرفي فلتراً متعدد الأبعاد قبل إرسال الأحداث، يستبعد: العمليات في قائمة الإقصاء (excludeProcesses)، والعناوين IP في قائمة الإقصاء (excludeIPs)، والمسارات المطابقة لأنماط regex في (excludePaths)، ومعرّفات أحداث Sysmon المحددة في (excludeEventIDs)، وملفات بصمات SHA256 المعروفة في (trustedHashes). يُقلّص هذا الفلتر حجم تدفق الأحداث إلى مدير الاتصال مما يُخفّف الضغط على طبقة الكشف.

سابعاً — فلترة جودة قواعد Sigma:

يُطبّق محرك الكشف عند تحميل قواعد Sigma فلترَ جودة ذا خمس مراحل: التحقق من وجود قسم detection، واشتراط توفّر العنوان والوصف لرفض القواعد منخفضة الجودة، واستبعاد القواعد ذات الحالة (experimental) عند الاقتضاء، والتقيّد بالحالات المسموح بها (stable/test)، وضبط حد أدنى لمستوى الخطورة. يحول هذا الفلتر دون تحميل القواعد التي قد تُولّد ضجيجاً أمنياً (Alert Noise) دون قيمة مضافة.

2.5.7  مراقبة المخاطر ومراجعتها:

تنقسم آليات مراقبة المخاطر إلى مرحلتين رئيسيتين:

أولاً — خلال مرحلة التطوير:

• مراجعات الكود (Code Reviews): إجراء مراجعات منتظمة للكود في كل طلب دمج (Pull Request) مع التحقق من: صحة معالجة الأخطاء، وسلامة استخدام الخيوط (Thread Safety)، وإغلاق الموارد (Resource Cleanup).

• اختبارات الوحدة (Unit Tests): تضمين اختبارات الوحدة للمكوّنات الحساسة كفلتر الأحداث (filter_test.go) ومحدّد معدل الاستجابة (rate_limiter_test.go) وتقييم مخاطر الفاصل الزمني للاستجابة (automation_service_test.go).

• دورات Sprint الأسبوعية: إعادة تقييم لائحة المخاطر الفعّالة في نهاية كل دورة، وتحديث الاحتماليات والمستويات وفق التقدم المُحرَز والمشكلات المُكتشفة.

• بيئة التكامل المستمر: بناء وتشغيل الاختبارات تلقائياً مع كل commit للكشف عن الانحدارات (Regressions) مبكراً.

ثانياً — بعد النشر في بيئة التشغيل:

• فحوصات الصحة (Docker Healthchecks): كل خدمة من الخدمات الثماني مُزوَّدة بفحص صحة يعمل كل 30 ثانيةً، مع آلية إعادة تشغيل تلقائية عند الفشل المتكرر.

• مؤشر statsReporter: يُولّد محرك الكشف تقريراً كل 30 ثانيةً يتضمن: معدل الأحداث في الثانية (EPS)، ومتوسط زمن الكشف (Detection Latency)، وعدد التنبيهات، وعدد التنبيهات المُدرَجة في suppression cache، وعدد الأخطاء.

• مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تُراقَب المؤشرات الآتية بصفة دورية: نسبة الإيجابيات الكاذبة (False Positive Rate)، ومتوسط وقت الكشف (MTTD)، ومتوسط وقت الاحتواء (MTTC)، ومعدل فقدان الأحداث (Event Drop Rate)، واستخدام الذاكرة المؤقتة WAL.

• مراجعة المخاطر الدورية: إعادة فحص شاملة لسجل المخاطر كل ثلاثة أشهر أو عند كل إصدار رئيسي جديد لتحديث تقديرات الاحتمالية والأثر وفق التجربة الفعلية.

2.5.8  الأدوار والمسؤوليات في إدارة المخاطر:

يوضّح الجدول (2-6) توزيع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة المخاطر في الفريق وفق مبدأ المساءلة الواضحة:

جدول (2-6): توزيع الأدوار والمسؤوليات في إدارة المخاطر

| الدور | المسؤوليات في إدارة المخاطر |
| --- | --- |
| قائد المشروع | الإشراف على دورة إدارة المخاطر بالكامل — تحديث سجل المخاطر — قرار الاستجابة للمخاطر الحرجة |
| مطوّر البرنامج الطرفي | تنفيذ الحماية الذاتية والتشفير وWAL — الإبلاغ عن مخاطر Windows API — اختبار الحماية من الإنهاء |
| مطوّر مدير الاتصال | تنفيذ mTLS وإصدار الشهادات — الإبلاغ عن مخاطر gRPC وPostgreSQL — مراقبة أداء الاتصال |
| مطوّر محرك الكشف | ضبط جودة قواعد Sigma — ضبط نظام Suppression Cache — الإبلاغ عن مخاطر Kafka والأداء |
| مطوّر لوحة التحكم | تنفيذ RBAC — الإبلاغ عن مخاطر واجهة المستخدم — ضمان عدم كشف بيانات حساسة في API |
| مسؤول الاختبار | كتابة اختبارات تُغطّي سيناريوهات المخاطر — التحقق من فاعلية الضوابط — الإبلاغ عن الإخفاقات |
| المشرف الأكاديمي | مراجعة تقييم المخاطر الأكاديمية — التحقق من الامتثال للمنهجية المعتمدة |

2.5.9  الأدوات والأطر المرجعية المعتمدة:

يُوظّف المشروع جملةً من الأطر والأدوات المرجعية في عمليات إدارة المخاطر:

• ISO 31000:2018: إطار إدارة المخاطر الدولي الذي يُحدّد مبادئ الإطار وهيكله ودورة العملية، واعتُمد هيكلاً ناظماً لهذا القسم.

• MITRE ATT&CK Framework: يُستخدَم لنمذجة تهديدات مرحلة التشغيل، وتصنيف قواعد Sigma وفق تكتيكات وتقنيات الهجوم المُوثَّقة، وربط كل تنبيه بخريطة التهديدات.

• STRIDE Threat Model: طُبّق على مكوّنَي البرنامج الطرفي وقناة gRPC لتحديد أسطح الهجوم وتصميم الضوابط المناسبة.

• DREAD Scoring: استُعين به لتحديد أولوية معالجة المخاطر الأمنية المحددة في القسم 2.5.3.

• Sigma Quality Filter (5-stage): يُشكّل بحد ذاته أداةً لإدارة مخاطر جودة قواعد الكشف بصورة تلقائية.

• Docker Healthcheck Framework: يُوفّر رصداً تلقائياً مستمراً لصحة الخدمات مع استجابة ذاتية (restart) عند تحقّق مخاطر التشغيل.

• Go Testing Framework: يُستخدَم لاختبارات الوحدة والتكامل التي تُغطّي سيناريوهات إخفاق المكوّنات وحالات الحدّ (Edge Cases).

يتكامل استخدام هذه الأطر مع منهجية التطوير الرشيقة (Agile) الموصوفة في القسم (1.3) من الفصل الأول، إذ يُعاد تقييم لائحة المخاطر في كل دورة (Sprint) وتُحدَّث الأولويات بناءً على ما اكتشفه الفريق في الدورة السابقة. كما تُؤثّر نتائج تقييم المخاطر مباشرةً في أولويات قائمة المتراكمات (Product Backlog)، بحيث تُعطى بنود معالجة المخاطر الحرجة أولويةً تفوق بنود الميزات غير الجوهرية في دورات التطوير.

المراجع - References:

• [1] Ponemon Institute, "2022 Cost of a Data Breach Report," IBM Security, 2022.

• [2] A. Chuvakin, "Endpoint Threat Detection and Response," Gartner Blog, 2013.

• [3] Wazuh, Inc., "Wazuh Documentation," [Online]. Available: https://documentation.wazuh.com. [Accessed: 2024].

• [4] Xcitium (Comodo), "OpenEDR GitHub Repository," [Online]. Available: https://github.com/ComodoSecurity/openedr. [Accessed: 2024].

• [5] M. Cohen, "Velociraptor — Digging Deeper," Rapid7, [Online]. Available: https://www.velocidex.com. [Accessed: 2024].

• [6] OSSEC Project, "OSSEC HIDS Documentation," [Online]. Available: https://www.ossec.net. [Accessed: 2024].

• [7] E. Rescorla, "The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3," RFC 8446, Internet Engineering Task Force, Aug. 2018.

• [8] Apache Software Foundation, "Apache Kafka Documentation," [Online]. Available: https://kafka.apache.org/documentation. [Accessed: 2024].

• [9] T. Graeber, "Event Tracing for Windows (ETW)," Microsoft Docs, [Online]. Available: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/etw. [Accessed: 2024].

• [10] Florian Roth et al., "Sigma: Generic Signature Format for SIEM Systems," [Online]. Available: https://github.com/SigmaHQ/sigma. [Accessed: 2024].

• [11] MITRE Corporation, "ATT&CK Framework," [Online]. Available: https://attack.mitre.org. [Accessed: 2024].

• [12] IBM Security, "X-Force Threat Intelligence Index 2023," IBM Corp., 2023.